**Planeamiento Interacciones**

Proyecto Aplicación web revistas.

Método iterativo Incremental.

Descripción

El proyecto de la aplicación de revistas se dividirá en 4 iteraciones, priorizando en las primeras iteraciones las funcionalidades más importantes del sistema. Cada iteración tiene una duración de 1.5 semanas, lo que equivale a 10 días. El objetivo es asegurar que en cada iteración se implementen casos de uso prioritarios para el funcionamiento básico del sistema.

**Duración de las Iteraciones:**

* Cada iteración tendrá una duración de **1.5 semanas (10 días)**.

**PLAN DE ITERACIÓN 1**

**El objetivo de esta primera iteración es implementar las funcionalidades de gestión de usuarios y anuncios para que el sistema pueda iniciarse con las funcionalidades básicas del usuario en la aplicación, como el registro, el inicio de sesión y la gestión de perfil. También se abordarán funcionalidades para la gestión de precios en anuncios y la recarga de la cartera digital.**

**Casos de uso de alto nivel para la iteración 1:**

* **CU01** – Registro de usuario en plataforma
* **CU02** - Inicio de sesión usuario
* **CU03** - Cerrar Sesión
* **CU04** - Ver perfil Usuario
* **CU05** - Actualizar perfil
* **CU06** - Actualizar contraseña
* **CU07** - Gestionar precios de anuncios.
* **CU08** - Gestionar precios de tiempos en anuncios.
* **CU22** - Recargar cartera digital

Fecha de inicio de Iteración: 27/09/24.

**Fecha de finalización de Iteración: 06/10/24.**

**Notas**

* ***La descripción de cada caso de uso se encuentra en el documento de casos de uso.***
* ***El orden de implementación es el mismo de la lista anterior de casos de uso***