Planeamiento Interacciones

Proyecto Aplicación web revistas.
Método iterativo Incremental.

Descripción

El proyecto app revistas se dividirá en 4 iteraciones priorizando en las primeras iteraciones las funcionalidades mas importantes del sistema.

El tiempo estipulado para cada iteración sera de
1,5 semanas por iteración lo que es equivalente a 10 días.

ITERACIÓN 1:
Casos de uso de alto nivel:
- CU01 – Registro de usuario en plataforma
- CU02 - Inicio de sesión usuario
CU03 - Cerrar Sesión
CU04 - Ver perfil Usuario
CU05 - Actualizar perfil
CU06 - Actualizar contraseña
CU07 - Gestionar precios de anuncios.
CU08 - Gestionar precios de tiempos en anuncios.
CU22 - Recargar cartera digital
Fecha de inicio de Iteración: 27/09/24.
Fecha de finalización de Iteración: 06/10/24.

ITERACIÓN 2:
 Casos de uso de alto nivel:
- CU21 - Comprar anuncio
- CU23 - Desactivar/activar anuncios
CU09 - Gestionar costo global revistas.
CU10 - Modificar precio mantenimiento revista
CU11 - Asignar precio de bloqueo de anuncios en una revista
CU24 - Publicar revista
CU12 - Autorizar revista
- CU26 - Ver publicaciones realizadas
- CU27 - Publicar número de revistas
CU33 - Pagar bloqueo de anuncios

Fecha de inicio de Iteración: 07/10/24.
Fecha de finalización de Iteración: 16/10/24.

ITERACIÓN 2:
 Casos de uso de alto nivel:
CU29 - Ver revista
CU34 - Navegador de revista
CU37 - Previsualización revista
CU38 - Suscripción a revistas
CU35 - Ver suscripciones a revistas
CU36 - Comentar revista
CU39 - Visualizar autor revista
CU40 – Visualizar Anuncios
CU20 - Aprobar categorías y etiquetas de revistas

Fecha de inicio de Iteración: 17/10/24.
Fecha de finalización de Iteración: 26/10/24.

ITERACIÓN 2:
 Casos de uso de alto nivel:

CU14 - Exportar reportes
CU13 - Generar reporte ganancias
CU15 - Generar reporte anuncios comprados
CU16 - Generar reporte de suscripciones
CU17 - Generar reporte comentarios
CU18 - Generar reporte de efectividad anuncios
CU19 - Generar reporte pagos anunciantes
CU28 - Generar reporte de comentarios en revistas
CU30 - Generar reporte de suscripciones a revistas
CU31 - Generar reporte de mejores publicaciones
CU32 - Generar reporte de bloqueo anuncios
Fecha de inicio de Iteración: 27/10/24.
Fecha de finalización de Iteración: 05/11/24.